|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№**  **23(146)** | **Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области** | **30.04.2015 г.** |        |  |  | | --- | --- | | **Учредитель:**  **Администрация МО Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области** | **Наш адрес: 632700 Новосибирская область, Чистоозерный район, с.Шипицыно, ул. Редько,65**  **Телефон 8(383)6893-192** | | **Редактор: Макаркина Г.Д.**  **Ответственный: Макаркина Г.Д.**  **Тираж 10 экз.** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№**  **23(146)** | **Периодическое печатное издание органов местного самоуправления Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области** | **30.04.2015 г.** |   *В НОМЕРЕ:*   1. Постановление администрации № 14 от 29.04.2015г. «О мероприятиях по подготовке объектов энергетики,жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферына территории Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года» 2. Пограничное управление ФСБ России по Новосибирской области информирует: На участке государственной границы с Республикой Казахстан в пределах Новосибирской области установят пограничные знаки   **Шипицынский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области**  **АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПИЦЫНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**  **ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА**  **НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  29.04.2015 № 14  О мероприятиях по подготовке объектов энергетики,  жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы  на территории Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года  В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Шипицынского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года, обеспечения их устойчивым снабжением топливно-энергетическими ресурсами Шипицынского сельсовета Чистоозерного района  **п о с т а н о в л я ю**:  1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Шипицынского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года (далее – план мероприятий).  2. Утвердить межведомственную комиссию по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Шипицынского сельсоветак работе в осенне-зимний период 2015/2016года и его безаварийного прохождения (далее – межведомственная комиссия).  3. Администрации Шипицынского сельсовета во взаимодействии с органами местного самоуправления поселения обеспечить контроль за ходом подготовки и готовности к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года:  1)  объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства на территории Шипицынского сельсовета до начала отопительного сезона до 15.09.2015 года;  2) объектов социально-культурной сферы на территории Шипицынского сельсовета – до 01.09.2015 года;  3) создать комиссии по подготовке объектов энергетики жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, находящихся на территории поселения, к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года и обеспечить их взаимодействие с межведомственной комиссией;  4) обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий Шипицынского сельсовета по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года;  5) организовать контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным проведением расчетов организациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов;  6) организовать работу по предупреждению банкротств предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе путем предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов;  7) представлять в отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Чистоозерного района:  а) отчетную информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Шипицынского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года;  8) до 31.05.2015 года создать комиссии по оценке готовности объектов энергетики , жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года с включением в них представителей государственных инспекторов Новосибирского межрегионального отдела по надзору за сосудами, работающими под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями;  9) до 01.09 2015 года завершить оценку технического освидетельствования трубопроводов и систем коммунальной инфраструктуры согласно Методическим рекомендациям по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения Министерства регионального развития Российской Федерации от 25 апреля 2012 года;  10) до 10.11.2015 представить в отдел строительства, архитектуры, коммунального и дорожного хозяйства администрации Чистоозерного района паспорта готовности организаций и учреждений, расположенных на территории Шипицынского сельсовета к работе в отопительный период 2015/2016 года ;  11) продолжить информационную работу с населением по пропаганде энергосберегающих мероприятий и необходимости проведения работ по установке приборов учета потребления ресурсов;  12) создать систему резервирования на объектах жизнеобеспечения посредством:  а) установки резервных электрокотлов и насосов в котельных;  б) приобретения резервных источников электропитания;  13) рекомендовать организациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства своевременно принимать меры по устранению на объектах жилищно-коммунального комплекса аварийных ситуаций.  14)  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шипицынского сельсовета Макаркину Г. Д.  Глава Шипицынского сельсовета  Чистоозерного района  Новосибирской области Н.В.Измайлова  УТВЕРЖДЕНО  постановлением Администрации Шипицынского сельсовета Чистоозерного районаот 29.04.2015 № 14  **ПОЛОЖЕНИЕ**  **о межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы**  **на территории Шипицынского сельсовета к работе в осенне-зимний период**  **и его безаварийного прохождения**  **I. Общие положения**  1. Межведомственная комиссия по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на территории Шипицынского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период и его безаварийного прохождения (далее – комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласованность действий исполнительных органов Шипицынского сельсовета , органа местного самоуправления Шипицынского сельсовета, организаций по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики на территории Шипицынского сельсовета в зимних условиях.  2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Шипицынского сельсовета Чистоозерного района, а также настоящим Положением.  **II. Задачи комиссии**  3. Реализация плана мероприятий по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в Чистоозерном районе к работе в осенне-зимний период.  **III. Функции комиссии**  4. Координация деятельности районных исполнительных органов Чистоозерного района и организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований Чистоозерного района, организациями по вопросам подготовки и обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Чистоозерном районе в зимних условиях.  5. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Чистоозерном районе в осенне - зимний период.  6. Анализ и оценка хода работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Чистоозерном районе к работе в осенне - зимний период и их финансового обеспечения.  7. Подготовка предложений по предупреждению действий, приводящих к дестабилизации функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики в Чистоозерном районе и нарушению нормального жизнеобеспечения населения.  8. Осуществление мониторинга нормативных запасов топлива.  9. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Чистоозерного района, внесению изменений в действующие нормативные правовые акты.  **IV. Организация деятельности комиссии**  10. Комиссию возглавляет первый заместитель главы администрации Чистоозерного района, который руководит ее деятельностью.  11. Заседания комиссии проводятся председателем комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя комиссии.  12. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц в течение подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения.  13. Повестка заседания формируется в соответствии с предложениями членов комиссии, районных исполнительных органов Чистоозерного района.  14. Повестка заседания рассылается членам комиссии не позднее, чем за один рабочий день до заседания комиссии.  15. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос председателя комиссии, а в его отсутствие –заместителя председателя комиссии, является решающим.  16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем комиссии, в случае отсутствия председателя комиссии – заместителем председателя комиссии.  17. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел строительства, архитектуры, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района.  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Шипицынского сельсовета Чистоозерного района от 29.04.2015 № 14  **СОСТАВ**  **межведомственной комиссии по подготовке объектов энергетики,**  **жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы**  **на территории Шипицынского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2015/2016** **года и его безаварийного прохождения**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Шель Сергей Александрович |  | первый заместитель главы администрации Чистоозерного района, председатель межведомственной комиссии; | | Мацышина  Светлана Михайловна |  | начальник отдела строительства, архитектуры, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района, заместитель председателя межведомственной комиссии; | | Нерубаева  Инна Викторовна  Лисс  Андрей Александрович  Зимин Александр Викторович  Егорушкин Алексей Федорович  Пышный Виктор Анатольевич  Шимко Владимир Иванович  Ланин  Виталий Анатольевич |  | главный специалист отдела строительства, архитектуры, коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Чистоозерного района, секретарь межведомственной комиссии;  начальник управления образования;  главный врач ГБУЗ «Чистоозерная ЦРБ»;  начальник Чистоозерного РЭС (по согласованию);  главный специалист ГО и ЧС администрации;  начальник ОНД по Чистоозерному району (по согласованию);  главный государственный инспектор Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) | | | |
| **На участке государственной границы с Республикой Казахстан в пределах Новосибирской области установят пограничные знаки**  В этом году на территории Новосибирской области начался подготовительный этап предстоящей демаркации приграничной территории, то есть обозначение границы ясно видимыми на местности пограничными знаками. Протяженность государственной границы в области более 300 километров. Пограничные знаки будут установлены в Купинском, Карасукском, Баганском и Чистоозерном районах.  Большая часть Государственной границы Российской Федерации оформлена в международно-правовом отношении и ее прохождение закреплено соответствующими договорами с сопредельными государствами. Однако еще имеются неразрешенные вопросы на некоторых участках, в том числе и на российско-казахстанском участке государственной границы.  Государственная граница Российской Федерации определяет пределы суверенитета государства, поэтому ее обозначение с помощью специальных знаков стратегически важно. Демаркационная рабочая группа на фундаменте установит красно-зеленые пограничные столбы на которых размещены герб России и указан порядковый номер. Геодезисты и картографы России и Казахстана на основании согласованных двумя государствами карт и указанных на них координат, определят конкретные места установки пограничных знаков на местности с помощью аппаратуры ГЛОНАСС и GPS-навигации с точностью до сантиметра.  Землепользователи обоих государств не должны отклоняться от делимитационной линии границы (определенной по картам) и исключить пользование землей по естественному рельефу местности, как это было в Советском Союзе, когда не существовало четкой государственной границы.  Граждане, находящиеся в непосредственной близости от границы должны помнить, что за незаконное пересечение границы, проявления хулиганства и вандализма по отношению к пограничным знакам и символике Российской Федерации, их порчу и уничтожение российским законодательством установлена уголовная и административная ответственность. Пограничные знаки определяют пределы государственной территории и суверенитета, а ясная видимость их упростит ориентирование людей на местности и не позволит по незнанию или неосторожности стать нарушителем границы. |